使用说明

课程边界 本阶段不是正式创业实践，也不要求学生进行线下问卷、真实访谈、工商注册或产品运营。公开资料、教师案例包和跨组质询可以用于轻量化验证，但不得被描述为真实用户调研。

快速导航

| 序号 | 内容 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阶段定位与学习成果 | 明确要做什么、做到什么程度 |
| 2 | 挑战杯要求的课程化转译 | 把赛事维度转为可在7天完成的任务 |
| 3 | 轻量化验证规则 | 区分事实、推断、假设与模拟 |
| 4 | 7天任务流程 | 按日推进并形成阶段成果 |
| 5 | 学生任务指南 | 完成项目立项和Agent V1实测 |
| 6 | 提交物与验收标准 | 了解通过、整改和不通过条件 |
| 附录 | 可填写模板 | 基线测试、选题、证据、问题与评分表 |

符号说明

【必须】未完成将影响阶段通过。

【建议】用于提高项目质量，但不作为一票否决条件。

【红线】一旦触发，相关证据无效；情节严重时阶段直接不通过。

1. 阶段定位与学习成果

1.1 阶段任务

第一阶段的任务是：冻结并使用特色课程中开发的原有Agent V1，在轻量化创新创业项目立项过程中暴露真实问题，为第二阶段的Agent优化建立可信的问题清单和测试基线。

1.2 双线成果

| 成果线 | 本阶段产物 | 成功标志 |
| --- | --- | --- |
| 创新创业项目线 | 形成有依据的一页项目立项说明，明确用户、场景、问题、方案、创新假设和初步发展前景。 | 项目不是凭空编造；结论与假设边界清楚。 |
| Agent工程线 | 形成可运行的V1冻结版本、三个流程的基线测试、真实使用日志和不少于5个有效问题案例。 | 问题能够复现；人工干预如实记录。 |

1.3 完成本阶段后，学生应能够

用挑战杯的稳定评审维度审视一个创新创业项目，而不是只追求技术炫目或文档完整。

利用公开资料和教师案例包完成有限但诚实的项目论证。

识别并标注事实、推断、待验证假设与Agent模拟内容。

冻结Agent版本并用统一任务开展可比较的基线测试。

从对话记录中提取可复现的问题，初步判断问题属于知识、流程、工具、数据、评价或交互层。

阶段成功不等于项目已经可参赛 本阶段成果相当于“有依据的立项假设 + Agent诊断基线”。若项目后续正式参加挑战杯，仍需补充真实社会实践、用户调研、运营或应用成效等材料。

2. 挑战杯要求的课程化转译

2.1 项目方向

参考2026年高校发布的第十五届挑战杯中国大学生创业计划竞赛通知，课程暂按以下五类方向组织（包含但不限于以下五类）。最终赛事组别如有调整，以学校当届正式通知为准。

| 方向 | 可考虑领域 |
| --- | --- |
| 科技创新和未来产业 | 信息技术、大数据、人工智能、智能制造、生命科学、新材料等 |
| 乡村振兴和农业农村现代化 | 农林牧渔、电商、乡村旅游、城乡融合等 |
| 社会治理和公共服务 | 教育、医疗、交通、政务、金融法务、人力资源、公共服务等 |
| 生态文明建设和绿色低碳发展 | 绿色消费、环境治理、清洁能源、资源利用等 |
| 文化创意和区域交流合作 | 工业设计、动漫广告、体育、文化传播、区域合作等 |

2.2 五项赛事维度与第一阶段要求

| 赛事维度 | 核心问题 | 第一阶段课程化要求 |
| --- | --- | --- |
| 社会价值 | 项目希望解决什么社会或产业问题 | 给出目标人群、具体场景及问题重要性的公开依据 |
| 实践过程 | 是否通过观察和行动理解问题 | 本阶段以案头研究、案例包和跨组质询替代真实调研，并明确局限 |
| 创新意义 | 方案相对现有做法有何不同 | 提出可比较的创新假设，不以“使用AI”本身作为创新点 |
| 发展前景 | 项目是否有持续应用和成长可能 | 说明用户获得价值的方式、基本资源和初步商业/运营逻辑 |
| 团队协作 | 团队能力与项目是否匹配 | 说明1—2人分工、能力缺口及正式参赛时的扩充计划 |

3. 轻量化验证规则

3.1 可使用的证据

| 证据层级 | 示例 | 使用要求 |
| --- | --- | --- |
| A级：权威公开资料 | 政府统计、政策文件、行业协会、权威机构报告、正式标准 | 优先使用；记录标题、机构、日期和链接 |
| B级：可靠二手资料 | 学术论文、企业公开报告、主流媒体深度报道、公开案例 | 用于补充；注意立场、时效和样本局限 |
| C级：教师提供材料 | 案例包、匿名化访谈文本、场景卡、基础数据 | 可作为课程证据；注明“教师案例包” |
| D级：公开用户内容 | 应用商店评论、公开论坛问题、公开产品反馈 | 只用于发现线索；不能代表总体用户 |
| 模拟材料 | Agent角色扮演、虚拟用户回答、情境推演 | 只能生成假设和测试问题，不能作为事实证据 |

3.2 每条关键结论必须标注类型

| 类型 | 定义 | 表达示例 |
| --- | --- | --- |
| 事实 F | 可以由资料或案例直接支持 | 某政策文件明确提出…… |
| 推断 I | 基于事实作出的合理解释 | 因此该类机构可能存在……需求 |
| 假设 H | 尚未验证、需要后续检验 | 目标用户愿意为……付费 |
| 模拟 S | 由Agent或情境推演产生 | 模拟用户认为操作步骤过多 |

【红线】不得伪造实践 不得虚构问卷数量、访谈对象、用户评价、订单、合作意向、测试结果或市场数据。不得把Agent生成的引用、用户回答或市场规模当作真实证据。

3.3 本阶段最低证据要求

至少3项相互独立的公开资料或教师材料，其中至少1项为A级证据。

至少形成3—5项关键创业假设，并说明未来应如何验证。

所有外部数据保留来源；无法核实的数字不得进入最终结论。

明确写出本阶段未进行真实问卷、访谈或运营验证的局限。

4. 第一阶段7天任务流程

| 日期 | 核心任务 | 当日产物 | 组织方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 冻结Agent V1；完成环境与功能自检 | V1冻结记录、功能清单 | 教师启动与基线说明 |
| D2 | 完成三个流程的统一基线测试 | 基线测试表、原始对话 | 组间交叉复核 |
| D3 | 理解赛事方向；生成或梳理3个候选选题 | 候选选题卡 | 互评单元讨论 |
| D4 | 用决策矩阵选择项目；形成一页立项骨架 | 选题矩阵、项目说明v0.1 | 互评门槛检查 |
| D5 | 案头研究；建立证据与假设台账 | 证据台账、用户场景 | 自主工作 |
| D6 | 完善方案、创新点、竞品和初步商业逻辑；跨组质询 | 项目说明v0.2、质询表 | 跨组红队 |
| D7 | 提交阶段材料；完成5分钟汇报和Agent问题复盘 | 全套提交物、问题清单 | 教师集中验收 |

4.1 每日建议节奏

| 环节 | 建议时长 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 启动与学习 | 1.5小时 | 微课、案例拆解、当日标准说明 |
| 项目与Agent实作 | 4小时 | 必须实际使用Agent并保留日志 |
| 交叉测试与质询 | 1.5小时 | 每3组组成互评单元 |
| 证据整理与复盘 | 1小时 | 更新版本、问题台账和当日提交 |

5. 学生任务指南

任务一：冻结并登记Agent V1

目的：建立不可随意改动的基线，使后续V2改进能够被比较和复现。

【必须】创建版本标签或压缩包，命名建议：组号_AgentV1_日期。

【必须】登记代码提交号、模型名称、主要提示词版本、知识库版本、工具/API、运行方式和已知限制。

【必须】确认三个流程均可被调用：理论学习、项目立项与准备指导、评审与反馈。

【必须】从冻结开始至D7结束，不得覆盖V1；如需修复阻断性故障，须保留修复前后版本并说明。

可接受的不完善 V1可以回答质量不高、流程不完整或体验较差，但必须能够启动，并让教师或其他小组按照说明复现主要功能。

任务二：完成统一基线测试

每组必须使用附录A中的三个统一任务测试Agent，不得在看到结果后修改V1再重新冒充首次测试。可以重复运行，但每次运行均需留痕并标注顺序。

| 任务 | 测试目标 | 观察重点 |
| --- | --- | --- |
| T1 理论学习 | 解释核心概念、提供示例并检查用户理解 | 正确性、层次、追问与自检 |
| T2 项目指导 | 把模糊想法逐步转化为可评审的项目骨架 | 是否先澄清再建议，是否识别假设 |
| T3 项目评审 | 依据明确标准评价一页项目说明 | 评分依据、一致性、建议可操作性 |

任务三：生成并筛选创新创业选题

候选选题可来自新想法、既有项目或教师选题池。无论来源如何，都必须重新通过同一选题矩阵。Agent的角色是提问、补充视角和识别风险，不是直接决定选题。

每组形成3个候选选题，每个用不超过120字说明目标用户、场景、问题与初步方案。

使用附录B决策矩阵评分，并写出最终选择理由和放弃另外两个选题的原因。

选题必须能够归入至少一个挑战杯方向；技术能力不是唯一选择理由。

不建议选择需要大规模线下调研、硬件制造、医学临床、敏感个人数据或复杂资质才能论证的项目。

任务四：开展案头研究，建立证据与假设台账

研究目标不是堆积资料，而是回答三个问题：问题是否值得解决？现有方法为何不足？哪些关键判断仍然只是猜测？

- 先列出项目的5—8条关键结论。

- 为每条结论寻找公开来源或教师材料，并记录来源信息。

- 将结论标记为事实F、推断I、假设H或模拟S。

- 对仍无依据的关键假设，写明未来可采用的低成本验证方法。

任务五：描述用户、场景与问题

用户画像应服务于项目判断，不需要编写虚构的人物故事。建议采用“角色—任务—情境—障碍—后果”的结构。

推荐句式 在【具体情境】下，【某类用户】需要完成【具体任务】，但受到【现有障碍】影响，导致【可观察后果】。目前常见做法是【替代方案】，其主要不足是【依据或假设】。

避免使用“所有大学生”“所有企业”等过宽用户范围。

至少写出一个高频或高损失场景，以及一个不适用场景。

若用户需求来自Agent模拟，必须标记为S，并转化为待验证假设。

任务六：形成方案、创新假设和初步发展逻辑

| 模块 | 本阶段必须回答的问题 |
| --- | --- |
| 解决方案 | 提供什么产品或服务；用户如何完成关键任务 |
| 价值主张 | 相对现有做法，用户获得何种明确改善 |
| 创新假设 | 新机制、新组合、新场景或新效率；不能只写“使用AI/大数据” |
| 竞品与替代 | 至少比较2种现有做法，包括“不使用任何产品” |
| 发展逻辑 | 潜在使用者、触达方式、资源需求、成本与可持续方式 |
| 风险边界 | 数据、伦理、合规、技术可靠性和实施条件 |

任务七：跨组质询与阶段汇报

每3组组成一个互评单元。每个项目接受至少15分钟质询，质询者分别扮演用户、赛事评委和Agent测试员。被质询组不得只修改文字，应同时判断暴露的问题属于创业项目问题还是Agent问题。

用户角色：谁会在什么情况下真正使用？不使用的原因是什么？

评委角色：社会价值、实践依据、创新和发展前景是否有证据？

测试员角色：Agent在哪一步误导、遗漏、过度生成或要求用户绕过流程？

6. Agent使用证据与问题记录

6.1 什么是有效问题案例

有效问题案例必须同时满足“真实发生、可以复现、影响任务、证据完整、可以归因”五个条件。单纯写“效果不好”“回答太泛”不计为有效案例。

| 条件 | 判断标准 |
| --- | --- |
| 真实发生 | 来自统一测试、项目实作或跨组测试的实际运行 |
| 可以复现 | 提供输入、环境、版本和关键步骤 |
| 影响任务 | 说明对学习、立项、准备或评审造成的具体影响 |
| 证据完整 | 保留原始输出、截图/日志链接和人工干预 |
| 可以归因 | 至少提出一个有依据的初步原因，而非只描述表象 |

6.2 建议问题分类

| 类别 | 典型表现 |
| --- | --- |
| K 知识 | 理论错误、事实陈旧、引用不存在、知识覆盖不足 |
| W 流程 | 跳步、缺少追问、无法回退、阶段衔接断裂 |
| T 工具 | 检索、代码、API、文件解析或外部工具失败 |
| D 数据 | 输入结构混乱、知识库质量差、证据不可追溯 |
| E 评价 | 评分标准模糊、结论不一致、反馈不可执行 |
| U 交互 | 提示不清、负担过重、输出结构不适用、用户必须掌握隐性用法 |
| S 安全诚信 | 编造调研、虚假引用、敏感数据、越权建议 |

6.3 数量与质量要求

每组提交不少于5个有效问题案例，其中至少覆盖2个Agent流程。

至少2个案例来自其他小组作为首次用户的交叉测试。

至少1个案例涉及证据真实性、引用核验或事实与假设的区分。

每个案例标注严重度：P0阻断、P1严重、P2一般、P3体验改进。

问题清单只用于第一阶段诊断；本阶段原则上不要求完成V2优化。

7. 阶段提交物与命名规范

| 目录 | 内容 | 最低要求 |
| --- | --- | --- |
| 01_AgentV1 | 冻结代码/配置/提示词/知识库说明、运行说明、版本信息 | 必须可复现 |
| 02_基线测试 | T1—T3测试表、原始对话或日志、人工干预记录 | 保留首次运行 |
| 03_选题与证据 | 候选选题、决策矩阵、证据与假设台账 | 至少3项资料 |
| 04_项目立项 | 一页项目立项说明书 | 建议1—2页 |
| 05_Agent问题 | 不少于5张问题案例卡及汇总清单 | 至少2项跨组测试 |
| 06_阶段汇报 | 5分钟汇报PPT或PDF | 建议不超过6页 |
| 07_互评材料 | 跨组质询记录与修改说明 | 标注质询小组 |

建议目录名称 组号_项目简称_第一阶段，例如：G08_智护校园_Stage1。不得只提交最终文档而缺少原始日志、版本和证据表。

8. 第一阶段验收标准

8.1 先过门槛，再计分

| 门槛 | 要求 | 未达到的处理 |
| --- | --- | --- |
| G1 Agent基线 | V1已冻结，教师或同学可按说明运行；三个流程至少可进入 | 未达到则限时修复后重验 |
| G2 项目合规 | 项目方向合法、健康，不侵犯知识产权，不依赖明显虚假条件 | 严重问题直接不通过 |
| G3 证据诚信 | 未伪造调研、用户、订单、合作、市场数据或Agent引用 | 触发红线，相关材料无效 |
| G4 问题案例 | 不少于5个有效案例，且有原始记录和复现步骤 | 不足则有条件通过 |
| G5 材料完整 | 核心提交物齐全，能够定位来源和版本 | 限期补交 |

8.2 评分量规（100分）

| 项目立项质量 | 分值 | 高质量表现 | 最低质量风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方向与社会价值 | 8 | 方向明确；问题重要性有依据；不夸大价值 | 只有口号或与方向关系弱 |
| 用户、场景与问题 | 10 | 用户具体；场景可观察；障碍和后果清楚 | 用户过宽，问题表述空泛 |
| 证据与假设 | 8 | 来源可靠；F/I/H/S区分清楚；局限透明 | 数字无来源或把模拟当事实 |
| 方案与创新假设 | 8 | 方案回应问题；相对替代方案的差异可解释 | 以使用AI直接等同于创新 |
| 发展逻辑与风险 | 6 | 初步说明价值实现、资源、可持续性和风险 | 只描述功能，无发展逻辑 |

| Agent与过程证据 | 分值 | 高质量表现 | 最低质量风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1冻结与复现 | 6 | 版本、环境、配置和运行说明完整 | 无法运行或版本不清 |
| 三个流程覆盖 | 9 | 三个流程均完成基线测试并记录结果 | 只展示单一对话 |
| 真实使用与干预 | 8 | 在立项任务中持续使用；人工修改透明 | 手工完成后只补充少量对话 |
| 问题案例质量 | 10 | 不少于5例；可复现、有影响、有证据 | 只有主观评价或截图无上下文 |
| 归因与优先级 | 7 | 分类合理；原因有依据；优先级与影响一致 | 把所有问题归为提示词问题 |
| 跨组测试贡献 | 5 | 认真测试他组Agent并提供具体反馈 | 互评流于形式 |
| 过程规范 | 5 | 按时提交、目录清晰、来源和版本可追踪 | 材料散乱或无法追溯 |

| 阶段汇报 | 分值 | 评分说明 |
| --- | --- | --- |
| 结构与时间 | 3 | 5分钟内讲清问题、方案、证据与Agent发现 |
| 答辩与判断 | 4 | 能区分项目问题和Agent问题，承认局限 |
| 材料表达 | 3 | 信息清楚、来源可见、不用篇幅堆砌代替判断 |

8.3 验收结论

| 结果 | 判定条件 | 后续处理 |
| --- | --- | --- |
| 优秀 | 85分及以上；门槛全部通过 | 直接进入第二阶段，可作为示范案例 |
| 通过 | 70—84分；门槛全部通过；项目项≥24/40，Agent与过程项≥30/50 | 进入第二阶段 |
| 有条件通过 | 60—69分，或达到总分但单项未过线，或G4/G5需补正 | 48小时内按整改单补交；复验只确认是否达标 |
| 不通过 | 低于60分；G1严重不达标；或触发严重诚信/合规红线 | 重新建立基线、重新选题或按课程规定处理 |

8.4 教师验收建议流程

- 材料预审（5分钟/组）：检查门槛和提交物。

- 项目汇报（5分钟/组）：问题、依据、方案、创新假设。

- Agent证据说明（3分钟/组）：V1基线、典型失败、人工干预。

- 问答与抽测（4分钟/组）：随机抽取一个流程或问题案例复现。

- 评分与结论（3分钟/组）：给出通过、整改或不通过结论。

9. 诚信、合规与AI使用红线

| 红线 | 典型行为 | 处理原则 |
| --- | --- | --- |
| 虚假调研 | 编造问卷、访谈、用户评价、订单、合作意向或运营数据 | 删除相关证据；视情节判定整改或不通过 |
| 虚假引用 | 引用不存在的报告、论文、政策、链接或统计数据 | 核验失败的结论不得计分 |
| 模拟冒充事实 | 把Agent角色扮演或虚拟用户输出写成真实市场反馈 | 触发G3证据诚信门槛 |
| 版本替换 | 用修改后的Agent冒充V1首次测试结果 | 基线测试无效，重新验收 |
| 知识产权问题 | 直接复制他人项目、商业计划书、代码或成果并隐瞒来源 | 按学校学术诚信规定处理 |
| 敏感与高风险场景 | 未经授权处理个人敏感信息，或提供医疗、法律、金融等高风险结论 | 停止相关测试并调整项目边界 |

允许使用生成式AI，但必须保留人的判断 学生可以使用Agent生成问题、结构、备选方案和模拟场景；最终项目判断、资料核验、假设标注和风险说明由学生负责。

10. 互评单元运行办法

每3个项目组组成一个互评单元，以降低教师非现场期间的监督压力。三个角色轮换承担，不固定到个人。

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |
| 用户观察员 | 首次使用另组Agent，记录理解障碍、隐性操作和人工求助 |
| 赛事质询员 | 依据五项赛事维度追问证据、假设、创新和发展逻辑 |
| 证据记录员 | 检查来源、版本、日志和问题案例是否可追溯 |

互评不是互相打高分，而是帮助对方找到最有价值的风险和Agent问题。

每组至少向另外两组各提交2条具体、可操作的反馈。

存在争议时记录分歧，不要求互评双方强行达成一致。

红线问题应立即标记并在D7前报告教师。

附录A：Agent V1冻结与统一基线测试表

组号：_______________________________________________________

项目组成员：_______________________________________________________

Agent名称：_______________________________________________________

冻结日期：_______________________________________________________

代码仓库/压缩包位置：_______________________________________________________

提交号或版本号：_______________________________________________________

模型与API：_______________________________________________________

运行命令或入口：_______________________________________________________

A1. 三个流程的统一测试输入

| 编号 | 统一输入 |
| --- | --- |
| T1 理论学习 | 我不了解“问题—解决方案匹配”。请以创新创业新手能理解的方式解释：它是什么、如何判断、常见误区是什么；给出一个正例和一个反例，并用3个问题检查我是否理解。 |
| T2 项目指导 | 我们想用AI帮助大学生提高学习效率，但目前只有这个模糊想法。请不要直接生成商业计划书，而是逐步提问并帮助我们明确目标用户、使用场景、核心问题、现有替代方案、关键假设和需要补充的证据。 |
| T3 项目评审 | 请评审以下项目构想：‘校园书桥’面向大学生，通过智能匹配帮助学生交换闲置教材。团队认为每所高校都有大量教材闲置，计划依靠广告盈利，目前没有调研或运行数据。请依据社会价值、实践依据、创新意义、发展前景和团队协作给出分项评价、证据缺口和下一步建议。 |

A2. 测试记录

T1 测试

| 记录项 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 运行时间/模型 |  |
| 是否完成目标 | □ 完成 □ 部分完成 □ 未完成 |
| 人工干预次数 |  |
| 主要优点 |  |
| 主要问题 |  |
| 原始日志位置 |  |

T2 测试

| 记录项 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 运行时间/模型 |  |
| 是否完成目标 | □ 完成 □ 部分完成 □ 未完成 |
| 人工干预次数 |  |
| 主要优点 |  |
| 主要问题 |  |
| 原始日志位置 |  |

T3 测试

| 记录项 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 运行时间/模型 |  |
| 是否完成目标 | □ 完成 □ 部分完成 □ 未完成 |
| 人工干预次数 |  |
| 主要优点 |  |
| 主要问题 |  |
| 原始日志位置 |  |

附录B：候选选题决策矩阵

每项按1—5分评分：1代表明显不足，3代表基本可行，5代表优势明显。加权得分＝评分÷5×权重。不得只依据总分机械决定，应在表后写出判断理由。

| 指标 | 权重 | 评分说明 |
| --- | --- | --- |
| 挑战杯方向匹配 | 15 | 能否明确归入一个方向，且符合社会与产业需要 |
| 用户与问题清晰度 | 20 | 能否描述具体用户、场景、任务、障碍和后果 |
| 公开证据可获得性 | 15 | 能否在课程时间内找到可靠公开资料或教师材料 |
| 方案可解释性 | 15 | 方案是否直接回应问题，价值是否容易说明 |
| 创新潜力 | 15 | 相对现有做法是否存在可论证的差异 |
| 课程内可完成性 | 10 | 是否避免必须依赖大规模调研、资质或硬件制造 |
| 团队匹配度 | 10 | 现有成员能否完成分析与原型，能力缺口是否可说明 |

| 候选选题 | 原始分 | 加权分 | 主要风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| 候选A |  |  |  |
| 候选B |  |  |  |
| 候选C |  |  |  |

最终选择：________________________________________________

选择理由：________________________________________________

放弃其他选题的原因：________________________________________________

教师/同伴特别提醒：________________________________________________

附录C：证据与假设台账

每条重要结论单独占一行。类型填写F事实、I推断、H假设或S模拟；可靠性可填写高、中、低。

| 编号 | 关键结论 | 类型 | 来源/链接 | 可靠性 | 后续动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

本阶段至少一项A级来源：_____________________________________________

本阶段未开展的真实验证：_____________________________________________

下一阶段最需要验证的假设：_____________________________________________

附录D：一页项目立项说明书

| 模块 | 填写要求 |
| --- | --- |
| 1. 项目名称与所属方向 | 项目名称；五类方向之一；一句话定位 |
| 2. 目标用户 | 具体角色、边界和不适用人群 |
| 3. 核心场景与问题 | 角色—任务—情境—障碍—后果 |
| 4. 问题依据 | 至少3项资料；标明事实、推断和假设 |
| 5. 现有做法与不足 | 至少2种替代方案，包括不使用产品 |
| 6. 解决方案 | 产品/服务如何帮助用户完成关键任务 |
| 7. 创新假设 | 相对现有做法的新机制、新组合、新场景或新效率 |
| 8. 初步发展逻辑 | 潜在使用者、触达方式、资源、成本与可持续方式 |
| 9. 关键风险 | 证据、技术、数据、伦理、合规和实施风险 |
| 10. 待验证假设 | 3—5项关键假设及未来验证方法 |

附录E：Agent问题案例卡

每个问题单独填写一张。建议使用编号：组号-流程代码-序号，例如G08-W-03。

| 记录项 | 填写内容 | 记录项 | 填写内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 案例编号 |  | 发生日期 |  |
| Agent版本 |  | 问题分类 | □K □W □T □D □E □U □S |
| 所属流程 | □理论学习 □项目指导 □评审反馈 | 严重度 | □P0 □P1 □P2 □P3 |
| 任务与输入 | 填写用户当时要完成的任务及完整输入/文件位置 | 预期行为 |  |
| 实际行为 | 填写关键输出及偏差；保留原始日志位置 | 人工干预 | 填写用户如何绕过、纠正或重做 |
| 任务影响 | 该问题导致什么错误、遗漏、延误或负担 | 复现步骤 | 环境、输入、步骤和复现结果 |
| 初步原因 | 提示词/流程/知识/工具/数据/评价/交互等原因及依据 | V2验收条件 | 修复后应达到什么可观察结果 |

案例有效性自检

□ 来自真实运行，而不是事后想象的问题。

□ 原始输入与输出可定位。

□ 他人按照说明可以复现或理解发生条件。

□ 已说明对任务造成的具体影响。

□ 已记录人工干预，没有把人工成果归功于Agent。

附录F：跨组质询记录表

被质询组：_______________________________________________________

质询组：_______________________________________________________

项目名称：_______________________________________________________

日期：_______________________________________________________

| 视角 | 必问问题 | 记录 |
| --- | --- | --- |
| 用户视角 | 用户是谁？什么情境下会使用？为什么不用现有方法？ |  |
| 社会价值 | 问题的重要性依据是什么？是否存在夸大？ |  |
| 实践依据 | 哪些是公开事实，哪些只是推断、假设或模拟？ |  |
| 创新意义 | 如果去掉AI/大数据，创新还剩什么？ |  |
| 发展前景 | 谁获得价值？谁承担成本？项目如何持续？ |  |
| Agent表现 | Agent在哪些步骤真正有帮助，在哪些步骤误导或增加负担？ |  |

最值得保留的优点：_____________________________________________

最需要修正的项目问题：_____________________________________________

最有价值的Agent问题：_____________________________________________

双方存在的分歧：_____________________________________________

附录G：5分钟阶段汇报结构

| 时间 | 模块 | 必须呈现 |
| --- | --- | --- |
| 0:00—0:40 | 项目定位 | 用户、场景、问题和所属方向 |
| 0:40—1:40 | 问题依据 | 公开证据；事实、推断和假设边界 |
| 1:40—2:40 | 方案与创新 | 解决方案、替代方案、创新假设 |
| 2:40—3:20 | 发展与风险 | 初步发展逻辑、能力缺口和关键风险 |
| 3:20—4:30 | Agent实测 | V1三个流程、典型人工干预和问题案例 |
| 4:30—5:00 | 下一阶段 | 优先改进问题和计划验证的假设 |

附录H：教师阶段验收评分表

组号：_______________________________________________________

项目名称：_______________________________________________________

验收教师：_______________________________________________________

验收日期：_______________________________________________________

| 门槛 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| G1 Agent基线 | □通过 □整改 □不通过 |  |
| G2 项目合规 | □通过 □整改 □不通过 |  |
| G3 证据诚信 | □通过 □整改 □不通过 |  |
| G4 问题案例 | □通过 □整改 □不通过 |  |
| G5 材料完整 | □通过 □整改 □不通过 |  |

| 一级指标 | 评分构成 | 满分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目立项质量 | 方向与社会价值8；用户场景10；证据假设8；方案创新8；发展风险6 | 40 |  |
| Agent与过程证据 | 冻结复现6；流程覆盖9；真实使用8；问题案例10；归因7；互评5；规范5 | 50 |  |
| 阶段汇报 | 结构时间3；答辩判断4；材料表达3 | 10 |  |
| 总分 |  | 100 |  |

验收结论（优秀/通过/有条件通过/不通过）：__________________________________________

最主要优点：__________________________________________

必须整改项：__________________________________________

整改截止时间：__________________________________________

复验结果：__________________________________________

附录I：第一阶段提交前自检清单

□ 01  Agent V1已经冻结，版本、环境和运行说明完整。

□ 02  三个流程均完成统一基线测试，保留首次原始记录。

□ 03  项目能够归入一个挑战杯方向。

□ 04  用户、场景、问题和后果表达具体。

□ 05  至少使用3项独立资料，其中至少1项为权威公开来源。

□ 06  重要结论已标记为事实F、推断I、假设H或模拟S。

□ 07  没有把Agent生成内容冒充真实用户调研或市场数据。

□ 08  列出3—5项关键创业假设及未来验证方法。

□ 09  解决方案回应核心问题，并比较至少2种现有做法。

□ 10  创新点不是简单写成“使用AI/大数据”。

□ 11  不少于5个Agent问题案例，且至少2个来自跨组测试。

□ 12  问题案例具有原始证据、复现步骤、任务影响和初步归因。

□ 13  人工纠正、绕过和重做均已如实记录。

□ 14  一页项目说明、汇报材料、互评记录和目录结构完整。

□ 15  材料中没有未核验的数字、虚假引用或知识产权问题。